# Текущее состояние и стратегия развития Ai в Strato.Space: технологии Agent Fab, Prompt Repo, Voice Bot, Agents, MCP/RAG, интеграция AI инструментов в работу компании.

# Автор: Валерий Павлович 
vp@strato.space

# 21 августа 2025 г.

Конфиденциально, только для владельца компании и команды проекта.

Table of Contents

План доклада: текущее состояние и стратегия развития Ai в Strato.Space: технологии Agent Fab & Prompt Repo & Agents & MCP/RAG, интеграция в работу компании.	1

Автор: Валерий Павлович  vp@strato.space	1

21 августа 2025 г.	1

1. Введение: Контекст и видение проекта	3

2. Архитектура и подход Strato.Space	4

3. Компонент Agent Fab: фабрика AI-агентов	8

4. Текущее положение дел: прогресс и проблемные зоны	10

5. Ближайшие действия (план на ближайшее время)	13

6. Стратегические перспективы и выводы	16

Структура презентации (слайды)	19

Рекомендации по быстрой сборке презентации в Apple Pages	23

## 1. Введение: Контекст и видение проекта

- Запрос основателя: На последней встрече прозвучал прямой вопрос: «Где мы сейчас, куда идём, как ты это видишь?». Необходим честный и полный личный взгляд на прогресс Strato.Space и компонента Agent Fab.

- Позиционирование компании: Strato.Space стратегически решено развивать как «фабрику AI-агентов», нацеленную на автоматизацию длительных бизнес-процессов (например, продажи), вместо классических IT-услуг[1]. Это смещение фокуса – главный вектор видения: использовать ИИ для преобразования подхода к сбору требований и разработке ПО.

- Продукты vs процессы: Ранее обсуждались варианты бизнес-модели: продавать готовых агентов или продавать процесс их создания как сервис[2]. Консенсус – делать ставку на продажу результатов работы AI-команд (цифровых артефактов, документов, решений), а не просто технологий. Клиентам планируется поставлять именно артефакты, созданные агентами, без передачи самих агентов[3].

- Стратегический фокус: Выбраны два ключевых направления развития[1]. Первое – управление дорожными картами проектов (в партнёрстве с DBI) с помощью AI. Второе – внутренние “AI-команды” для отраслевых решений (специализированные группы агентов под задачи бухгалтерии, права, недвижимости и пр.). Эти направления призваны как можно быстрее привести к первым продуктам и демонстрациям.

- Конфиденциальность и конкурентное преимущество: Решено держать внутреннюю «кухню» закрытой – не раскрывать клиентам детали технологии фабрики, показывать только конечные продукты[1]. Это необходимо для защиты ноу-хау и опережения конкурентов. Вся открытая коммуникация – про ценность решений, а не про то, как они получены.

- Цель ближайшего этапа: Выпустить первый практический результат. Ещё в июле ставилась цель – предоставить в текущем месяце первый продукт на рынок (через партнёров, без прямых продаж)[4]. Пусть это будет узкое решение (например, агент для бухгалтерии или юр.консультаций), но оно должно быть достаточно готовым, чтобы кто-то из партнёров смог им воспользоваться и предложить конечным пользователям. Такой кейс даст нам и финансирование, и подтверждение жизнеспособности подхода[5].

## 2. Архитектура и подход Strato.Space

- Новая парадигма разработки: Проект опирается на изменение парадигмы в IT. Теперь AI-агенты выступают вместо ручного кода, принимая требования на естественном языке и самостоятельно реализуя решения. Заказчик формулирует needs/requirements и критерии приемки, а реализация превращается в «чёрный ящик», проверяемый по результатам[6]. Главное – что система делает, а не как она написана. Если требования выполнены и тесты пройдены, не важно, писал код человек или LLM[7]. Это фундаментальная установка Strato.Space.

- SoI vs ES – два слоя системы: В архитектуре введены понятия System-of-Interest (Целевая система) и Enabling System (Система-создатель)[8][9].

  - Целевая система (SoI) – это собственно набор AI-агентов и цифровых артефактов, которые мы поставляем клиенту под его задачи. Эти агенты совместно решают бизнес-проблему, и клиент получает только их выход – документы, модели, автоматизированные процессы, созданные на основе потребностей клиента[8].

  - Система-создатель (ES) – это наша “фабрика”: люди, инструменты, методы и пайплайн, с помощью которых мы разрабатываем и эволюционируем ту самую целевую систему[9]. Иными словами, ES – внутренний конвейер Strato.Space, производящий SoI (агентов и решения) для заказчиков.

- Пайплайн разработки (Enabling System): У нас сформирован желаемый процесс создания агентов – многошаговый пайплайн. Шаги включают:

1) интервью и извлечение знаний у SME,

2) формализацию требований, user story, сущностей,

3) декомпозицию проекта на роли и агентов (то есть определение состава AI-команды под задачу),

4) генерацию или уточнение промптов для каждой роли/агента,

5) создание кода агентов и адаптеров к backend,

6) проверку против критериев приемки и тестовых данных,

7) итерации по необходимости,

8) передачу готовых агентов и/или только цифровых артефактов заказчику[10][11].

Этот процесс итеративный: требования, дизайн системы и сам метод постоянно уточняются по мере прогресса (принцип Continuous Everything – непрерывной доработки)[12]. Такой эволюционный подход позволяет быстро тестировать гипотезы и улучшать решение циклично, иногда возвращаясь к ранним этапам для уточнений.

- Функциональный фокус vs конструктивный: В архитектуре принят примат функционального описания системы: мы декомпозируем проблему на функции и роли (“что должно быть сделано”), а не на технические компоненты (“как это устроено”)[13]. 
Каждый агент определяется своей ролью и функцией (интервьюер, аналитик, разработчик, тестировщик и т.д.), и становится базовой единицей разбиения системы. Таким образом, агент – это единица функционала, своего рода микро-сервис, но выраженный в виде AI-помощника.

- “Agent as interface”: В нашем подходе сам агент выступает интерфейсом между пользователем и системой. Вместо традиционного GUI пользователь общается с командой агентов на естественном языке, а те уже выполняют действия “под капотом”. Агенты могут подключаться к базам данных через NL2SQL или к существующим приложениям через RPA-скрипты[14], фактически имитируя работу человека с UI там, где нет API. Это значит, что AI-агент может брать на себя роль посредника: понимать запрос пользователя, идти в корпоративную систему (БД, приложение) и возвращать результат пользователю в удобном виде. За счёт этого мы ожидаем, что со временем значительная часть бэк-офисных операций и ручной рутины будет автоматизирована нашими агентами.

- Артефакты = код, промпт = артефакт: Все результаты работы ES (нашей фабрики) рассматриваются как цифровые артефакты и управляются как код. Требования, модели, сценарии, промпты агентов, тестовые наборы – всё хранится в репозиториях (Git) в виде Markdown/YAML и подлежит версионированию[15]. Это концепция “prompt as code (artifact)”: описание поведения агента (его “карточка” с промптом и параметрами) – такой же важный артефакт, как исходники кода. Мы стремимся обеспечить прозрачные зависимости между артефактами (аналогично makefile для кода), чтобы изменение, например, требований автоматически приводило к пересборке связанных агентов и документов[16]. Так достигается воспроизводимость: можно заново прогнать пайплайн при обновлении входных данных, и система перегенерирует необходимые части решения.

- Framework промптов Strato: Для унификации описания агентов мы используем структурированный формат промпта (Strato.Space AI Prompt Framework)[17]. В нём формализованы поля: цель (Goal), роль агента, инструкции и шаги, контекст (включая доменную модель, данные входа NL или SQL, примеры), ожидаемый формат вывода, ограничения, аудитория и т.п.[18][19]. Такая схема делает промпт похожим на спецификацию компонента – с явным описанием входов/выходов и параметров. Мы фактически вводим стандартизированный “язык описания” AI-агентов, что выгодно отличает наш подход от разрозненных эмпирических подсказок. Этот фреймворк предложен Юрием и охватывает больше аспектов управления AI-сотрудником, чем любые популярные краткие подходы из известной подборки “23 Prompting Frameworks”[17]. StratoFormatter – наш сервис форматирования – преобразует сырые промпты к этой схеме без потери информации (ни одна часть текста не теряется, просто раскладывается по полям)[20]. Итог: промпты агентов структурированы единообразно, что облегчает их хранение, программную генерацию и повторное использование.

- Платформа и инструменты: Strato.Space строится как платформенное решение. Внутри команды мы рассматриваем используемые инструменты как единую платформу со стандартизированными сервисами и интерфейсами[21]. В стеке – OpenAI (API и SDK) для LLM, LangChain/LangFlow (планируем для оркестрации цепочек агентов), LlamaIndex/векторные БД (Qdrant) для поиска знаний, Git для версионирования, а также собственные утилиты (MCP-сервера, VoiceBot и пр.)[22][21]. Все эти части должны интегрироваться друг с другом. Архитектурно это выражается в виде набора MCP (Multi-Channel Processor) интерфейсов и адаптеров:

- MCP-VoiceBot: интерфейс к нашим голосовым диалогам и расшифровкам встреч – чтобы агенты могли получать из них данные. Уже определены методы API для списка проектов, сессий, деталей диалога, списка персон, экспорта диалогов и пр.[23][24]. Благодаря этому можно программно искать по всем встречам и вытягивать содержание бесед в формате, пригодном для AI.

- MCP-FS: интерфейс к файловой системе, позволяющий агентам и цепочкам сохранять и читать файлы (артефакты) в ходе работы[25]. Это критично для конвейера: например, Presentation Maker на каждом этапе складывает промежуточные результаты (outline, слайды, изображения и т.д.) на диск через FS-MCP, чтобы их можно было проверить, повторно использовать или доработать вручную при необходимости[26][27].

- MCP-Call (Agent Call API): единый интерфейс вызова агентов по имени. Мы проектируем “агент как сервис” – возможность запустить любого агента командой call(<AgentName>, <input>). Внутри этот вызов резолвит, где хранится определение агента (в Prompt Repository) и запускает его, возвращая результат[28]. По сути, это наш “backend” выполнения, позволяющий по запросу дергать нужных ботов. Например, по окончании интервью VoiceBot сможет автоматически вызвать нужного аналитического агента для обработки полученной информации – через MCP-call, что сегодня пока не связано напрямую[29].

- Knowledge base / RAG: интеграция векторного хранилища знаний – следующий стратегический шаг. Решение “Vector” уже на подходе, оно станет подсистемой знаний, где будут индексироваться диалоги, документы и другие артефакты[30]. Агенты смогут выполнять retrieval augmented generation: при обработке запроса делать поиск по накопленным материалам и включать релевантный контекст. Базовый сценарий DoD – агент по запросу находит факт из прошлой встречи и выдает ответ с указанием источника[31]. Пока эта возможность в процессе подключения.

- Итог архитектуры: Таким образом, архитектура Strato.Space – это многоуровневая экосистема:

- Enabling System (фабрика): команда + AI-инструменты (Agent Fab, Prompt Repo, MCP, VoiceBot, PresentMaker и др.), которые совместно генерируют решения.

- Prompt Repository: центральное хранилище описаний агентов (их “исходников” в виде промптов). Через него фабрика управляет составом AI-команды.

- Execution Layer: механизм вызова агентов и цепочек (OpenAI SDK, LangChain), куда подключены MCP (для данных и файлов) и RAG-база знаний.

- System-of-Interest (решение для клиента): выданный набор работающих агентов/ролей + документов, внедряющих требуемый процесс у клиента. Они могут быть развёрнуты рядом с существующим ПО через базы/API, либо работать автономно.

## 3. Компонент Agent Fab: фабрика AI-агентов

- Роль Agent Fab: Главный компонент нашей ES – Agent Fab, своеобразный “мастер-агент”, задачей которого является генерация новых агентов. Идея в том, чтобы AI мог сам порождать и настраивать команду других AI для решения конкретной задачи. Это и есть суть концепции Agent Fab: AI, генерирующий AI-команду под заказчика[3]. По сути, Agent Fab – это фабрика агентов, которая позволяет на лету собрать новую конфигурацию команды под любые needs.

- Связь с Prompt Repository: Архитектурно Agent Fab действует так: принимая на вход описание цели или роли, он создаёт “карточку” нового агента и сохраняет её в Prompt Repository (наш каталог доступных агентов). После этого новый агент становится доступен для запуска через MCP-call или включения в цепочку, фактически расширяя возможности системы[32]. Таким образом, Agent Fab автоматически пополняет библиотеку агентов, и эти агенты могут объединяться в AI-команды. Простая аналогия: Agent Fab – как фабричный цех, который по спецификации выпускает нового “робота-работника” и ставит его на конвейер.

- Входы и выходы Agent Fab: Предусмотрено несколько способов задать задание для генерации агента:

- Самый простой – командой в чате: @AgentFab @AgentName <описание цели>. Например, команда @AgentFab @UxDesigner "создавать дизайн по спецификациям от @UxResearcher" должна породить нового агента с именем @UxDesigner, который умеет на основе спецификаций от исследователя UX генерировать дизайн-концепции[33]. <описание цели> может быть просто текстом (goal), ссылкой на файл-шаблон агента или блоком YAML с атрибутами.

- Автоматически через pipeline: Agent Fab может вызываться внутри цепочки (например, в ходе пайплайна, когда выясняется потребность в новом под-агенте для подтаскивания данных или анализа). В этом случае другие агенты “по запросу” вызывают Agent Fab, передавая ему требования к недостающему компоненту. Он генерирует требуемого агента и возвращает его описание, после чего вызвавший процесс может продолжить работу уже с участием нового агента.

- Текущая реализация: На сегодня Agent Fab существует как прототип (v1.x). Базовая функциональность подтверждена: агент способен сгенерировать файл-конфигурацию нового агента и сохранить его. Мы уже провели первые прогоны: Agent Fab успешно создал пробных агентов в репозитории. В частности, есть опыт генерации простого агента-презентатора (PresentMaker) и новостного агрегатора. Эти результаты частично интегрированы – например, PresentMaker сейчас оформлен как отдельный агент/цепочка.

- Архитектурная схема: Ниже представлена упрощённая схема, отражающая место Agent Fab в общей архитектуре разработки:

Архитектура Agent Fab (версия 1.07, 29.06.2025): Agent Fab связывает ядро Strato (core ai-team) с репозиторием промптов, генерируя новые агентные роли. По этой схеме, базовая AI-команда Strato.Space (энаблинг-система) передаёт в Agent Fab цели/требования для нового агента. Agent Fab формирует описание агента и размещает его в Prompt Repository (хранилище промптов)[32]. Далее на основе обновлённого репозитория можно собрать конкретную AI-команду (system-of-interest) под задачу, агенты которой совместно создадут нужные цифровые артефакты (документы, код, решения) для клиента. Таким образом, цикл замыкается: продукты работы AI-команды (презентации, roadmaps, спецификации, готовые боты) передаются заказчику, тогда как внутренняя кухня (состав и логика агентов) остаётся внутри Strato.Space.

- Значимость Agent Fab: Эта компонент – центральный элемент масштабирования. На мой взгляд, Agent Fab – наше конкурентное ядро, потому что он позволяет быстро тиражировать решения под разные области, минимизируя ручную работу. По мере его развития мы сможем при минимальном участии человека создавать всё более сложных агентов. Кроме того, Agent Fab служит демонстрацией силы нашей платформы: мы используем AI, чтобы конфигурировать AI, что мало кто на рынке сейчас предлагает.

- Дальнейшее развитие: Мы будем улучшать точность и надежность Agent Fab итеративно. План – нарастить набор шаблонов и знаний, которыми он оперирует, чтобы покрывать распространённые роли (аналитик, проектный менеджер, консультант и т.д.). Каждая итерация включает тестовые прогоны и обратную связь: мы смотрим, насколько хорошо сгенерированный агент справляется с задачами, и правим либо логику Agent Fab, либо общий фреймворк промптов[34][35]. Цель – добиться, чтобы 80-90% нового агента Agent Fab генерировал “из коробки”, и требовалась лишь небольшая ручная корректировка. Пока первые результаты обнадёживают, но работы ещё много.

## 4. Текущее положение дел: прогресс и проблемные зоны

- Пройденный путь (что уже есть): За последние месяцы проделана большая подготовительная работа:

- Ясное концептуальное ядро: Сформирована общая архитектура и терминология (SoI/ES, Agent Fab, Prompt Repo, MCP, RAG и пр.), написаны опорные документы и схемы. Команда пришла к единому видению, что мы строим. Этот фундамент важен — он задаёт направление разработки.

- Strato VoiceBot (MVP): Реализован голосовой бот для интервью – Strato VoiceBot. Он умеет записывать встречи/звонки, расшифровывать речь, генерировать уточняющие вопросы по ходу интервью и сохранять распознанную информацию в репозиторий знаний[36]. Это уже рабочий инструмент, которым мы пользовались. Его уникальная фишка – активное участие в диалоге (задаёт вопросы), чего нет у обычных транскрибаторов. Бот также может загружать дополнительные документы или шаблоны, на которые следует опираться в разговоре[37]. Пока VoiceBot – наш основной “фронт-энд” для общения с клиентом (или с экспертом предметной области) и сбора сырого материала.

- Экспериментальные агенты: Помимо Agent Fab, создан прототип агента-PresentMaker (презентейшн-мейкер) – цепочки, которая на основе структурированного плана генерирует слайды презентации. Также сделан AI news aggregator (агент, собирающий новости по темам) на базе OpenAI Agents SDK[38]. Эти агенты пока в начальной стадии, но у нас есть исходники и некоторые результаты их работы.

- Интеграция инфраструктуры: Подготовлены технические интеграции: настроен доступ к OpenAI API (GPT-4), развернут векторный индекс (Qdrant) – хотя он ещё не подключён к агентам, но техническое основа готова. Настроена система репозиториев: есть монорепо strato-space/ai[39] для кода, а также концепция репозитория prompt/ для промптов агентов (пока частично это Google Sheet, но мигрирует в Git). Прогоняются автоматические тесты (сейчас ~45 тестов проходят, ряд скипнуто – работа над покрытием в процессе[40]). То есть, среда разработки выстроена и проверена.

- Первый сотрудник вне core-team: В команду интегрирован дополнительный инженер (DevOps), успешно онбординг проведён[41]. Он уже помог оптимизировать инфраструктуру (CI, деплой) и тем самым снял часть нагрузок. Это ценный опыт масштабирования команды: показал, как новые люди входят в высококонтекстный проект.

- Feedback от пилотных проб: Мы пробовали применять нашу технологию на кусочках реальных задач. Например, собирали спецификацию (requirements) для стороннего проекта с помощью связки VoiceBot + агент-аналитик – получилось ускорить документирование требований. Также пробовали автогенерацию презентации (PresentMaker) для внутренних нужд: получилось ~70% готового каркаса слайдов, который потом вручную довели до финального вида[42]. Эти пробы подтвердили жизнеспособность подхода, хотя выявили и узкие места.

- Слабые места и проблемы на сейчас: При всех достижениях, объективно ряд важных элементов пока в сыром виде. Остановлюсь на главных проблемных зонах:

- Разрозненность компонентов (нет сквозной интеграции): Сейчас каждое решение работает относительно изолированно. VoiceBot живёт отдельно, агентные цепочки (PresentMaker, AgentFab) запускаются вручную разработчиком, взаимодействие между ними ограничено. Например, после завершения интервью данные VoiceBot не передаются автоматически в аналитический агент или генератор презентаций[43]. Нет триггеров, соединяющих конвейер конец-в-конец. Аналогично, VoiceBot пока не интегрирован с Telegram (не можем “слушать” переписки в чатах, хотя это планировалось)[44]. По сути, мы имеем набор работающих прототипов, но единого рабочего процесса “интервью → анализ → генерация документов” ещё нет. Эта фрагментация тормозит наш прогресс и усложняет демонстрацию продукта в действии.

- Отсутствие пользовательской среды для работы с агентами: На данный момент у нас есть только среда разработчика (например, плагин WindSurf в PyCharm, CLI утилиты) и VoiceBot как интерфейс для интервью. Но для конечного пользователя или бизнес-аналитика рабочего “дэшборда” нет[44]. То есть, если завтра дать клиенту нашу систему, непонятно, как он будет ей пользоваться без участия разработчика. Нужен фронт-энд или унифицированный UI (например, OpenCanvas – упоминался как идея: единое веб-приложение наподобие ChatGPT, где доступны наши агенты, базы знаний и MCP-интеграции[45]). Пока же даже внутри команды бизнес-специалистам сложно пользоваться наработками – нет удобной точки входа, кроме как попросить разработчика что-то запустить. Это узкое место, которое мы чётко осознаём.

- Недостаточная открытость платформы: Связано с предыдущим пунктом – существующие компоненты мало расширяемы “со стороны”. Например, VoiceBot требует доработки API: раньше, чтобы извлечь задачи из VoiceBot, приходилось ждать пока разработчик добавит соответствующий метод, вместо возможности сразу получить нужные данные программно[46]. Сейчас мы этим занимаемся (см. MCP-VoiceBot), но факт в том, что изначально решения проектировались закрытыми. Такая же история с прочими инструментами: они не были сразу рассчитаны на внешние вызовы и композицию. В результате все новые функции приходится внедрять в уже существующий контур (чаще всего в VoiceBot, раз он более-менее интегрирован), вместо того чтобы добавлять как модуль и связать через API[29]. Это архитектурный долг, который мы начали погашать – делаем интерфейсы (MCP) и разделяем компоненты – но сейчас он ещё ощущается.

- Индекс знаний не сформирован: У нас накоплен большой объём данных (транскрипты встреч с мая 2025, документы, заметки), но нет единой базы знаний для агентов. То есть данные хранятся разрозненно в файлах/таблицах, и AI не может по ним мгновенно искать ответ. Мы понимаем, что нужна векторная база (Strato RAG) и начали подготовку (подняли Qdrant), но полноценный корпоративный Knowledge Graph ещё предстоит собрать. Пока агенты действуют в основном на основе того контекста, что им явно загрузили в промпт. Это ограничивает “интеллект” системы – например, агент не вспомнит факт из прошлой встречи, если ему специально не подсунуть расшифровку. Решение (как отмечено) – подключить RAG, что у нас в ближайших задачах.

- Ограничения внешних сервисов: Столкнулись с практическими препятствиями, как, например, ограничения ChatGPT. Мы хотели интегрировать наш MCP-call напрямую с ChatGPT (для случаев, когда нужен быстрый интерфейс), но упёрлись в то, что без Pro-аккаунта OpenAI не даёт нужного API-доступа[47]. Пришлось искать обходные пути. Это мелочь, но в совокупности такие вещи замедляют: приходится параллельно решать инфраструктурные вопросы (достать API ключ, поднять собственный proxy-сервер и т.п.), вместо того чтобы фокусироваться сугубо на продуктовой логике.

- Ограниченные ресурсы и мультизадачность: Команда небольшая, каждый участник закрывает много ролей. Из-за этого мы должны строго фокусироваться. Был момент, когда мы вели “ворох разрозненных компонентов, которые по отдельности работают, но слабо состыкованы”[29] – и мы распылялись. Сейчас мы сознательно ограничиваем фронт работ (не более 2 крупных направлений одновременно)[48], но человеческий фактор есть: очень велик соблазн экспериментировать во все стороны, учитывая богатство идей. Приходится дисциплинировать себя и команду, чтобы доводить приоритетные вещи до конца, иначе рискуем топтаться на месте. В этом плане основательский контроль и приоритеты – критичный момент. Я лично вижу, что нам нужно в ближайшие недели добить интеграцию существующих прототипов в единый поток, даже ценой того, что отложим второстепенные эксперименты.

- Общее самочувствие проекта: В целом, проект сейчас на стыке R&D и подготовки к выходу на рынок. Большая часть пазлов на столе: мы видим картину, у нас есть ключевые компоненты. Однако пазл ещё не собран – требуется время, чтобы связать и отполировать. Важное — мы продолжаем верить в выбранное направление. Внутренний энтузиазм есть, просто надо сконцентрироваться и превратить прототипы в демонстрационный продукт.

## 5. Ближайшие действия (план на ближайшее время)

- Цель короткого промежутка (спринт 1–2 недели): превратить разрозненный прототип в минимально жизнеспособный продукт, готовый к показу. Для этого в ближайшее время фокус на интеграции и отладке ключевых компонентов:

- Оркестровка PresentMaker (агента-презентатора): Необходимо связать все стадии генерации презентации в единую цепочку с контролем качества на каждом шаге. План: реализовать PresentMaker как последовательность промптов/агентов на фреймворке LangChain (или нашем аналоге), где каждый промежуточный артефакт сохраняется на ФС через FS-MCP[49]. Это даст два плюса: итеративность (можно улучшать результат, перезапуская шаги, не теряя прогресс) и прозрачность (все выходы – outline, тезисы, слайды – сохраняются и их можно просмотреть). Начнём с шаблона RMS (наш кейс презентации по Rational Management)[50], проверим на нём. Критерий готовности – запуск PresentMaker по кнопке из VoiceBot берёт нужные материалы из репозитория и выдаёт готовый каркас презентации в UI и виде файлов[27]. Это будет зрелищный демо-эффект для осени.

- Запуск агентов “по команде” через Agent Fab: Сделать так, чтобы в чате можно было породить и тут же использовать нового агента. Конкретно, реализуем обработку команды @AgentFab … на стороне backend: она должна вызвать наш Agent Fab, затем автоматически зарегистрировать полученного агента и вызывать его, возвращая результат пользователю. По сути, доводим до рабочего цикла функционал: “Agent Fab -> Prompt Repo -> call нового агента -> ответ”. Для пользователя это выглядит как волшебство: кинул команду – появился нужный бот, решил задачу. DoD: хотя бы один пример (из набора целевых ролей) проходит end-to-end без ручного вмешательства. Например, по команде из чата создаётся агент-помощник и генерирует документ по описанию пользователя.

- Стандартизация и форматирование промптов: Внедрить StratoFormatter в рабочий процесс, чтобы все наши существующие агенты и цепочки были приведены к единому YAML-формату (Strato-схеме)[20]. Мы уже описали схему, теперь нужно прогнать пакетное форматирование всех промптов. Это убьёт дублирование и хаос: станет чётко видно, у кого какие поля не заполнены, где шаблоны повторяются. Кроме того, это подготовит почву для Prompt Repository: удобно хранить и диффить версии промптов, а Agent Fab сможет генерировать сразу в правильном формате.

- MCP и интеграции данных: Завершить работу над основными MCP-модулями:

  - VoiceBot MCP: уже описаны методы, осталось дописать сервер-обёртку. Нужно, чтобы любой агент мог сделать запрос вроде voicebot.sessions.search(project="X") и получить список диалогов, или voicebot.session.get(id) – получить расшифровку встречи[23]. Фактически, это открыть наш VoiceBot как сервис. Мы ожидаем от этого ускорения: например, агент-аналитик сможет сам вытащить последние встречи по проекту и вычитать из них требования, без ручного экспорта. Задача очень близкая к завершению – планируем закрыть её на этой неделе.

  - FS-MCP улучшения: базовые функции чтения/записи файлов есть, но нужно убедиться, что все целевые цепочки ими пользуются. Например, PresentMaker должен всюду читать исходные данные из rms/docs/ и писать результаты в rms/output/meetings/ по принятой структуре каталогов[51][52]. Проверим на практике, где надо – поправим. Цель – любой промежуточный артефакт (summary встречи, outline презентации и т.д.) доступен через единый файловый интерфейс.

  - Подключение Vector (RAG): Настроить минимальную интеграцию с векторным хранилищем знаний. Начнём с индексации расшифровок встреч: прогнать дамп всех диалогов через наш pipeline в Qdrant, чтобы можно было задавать вопросы в стиле “что клиент X говорил про Y” и получать ответ с ссылкой на конкретную сессию[31]. После этого план – подключить этот механизм к нашим агентам: например, агент-компилятор требований сможет автоматически искать в knowledge base релевантные факты. Это повысит качество результатов, и, главное, продемонстрирует умную составляющую (что наш AI не только “знает то, что в промпте”, а помнит контекст об истории проекта).

  - UI/инструменты для исполнителей: Параллельно, если ресурсы позволят, хотим сдвинуться с места по OpenCanvas – условно назовём так веб-клиент для работы с агентами. Возможно, пойдём по пути минимальных средств: например, модифицируем существующий веб-интерфейс VoiceBot или сделаем простой чат-интерфейс, где доступен пул наших MCP. Цель – к демо-сессиям осенью иметь хоть какой-то прототип “рабочего места”, где можно нажатием кнопок запускать ключевые функции (вызвать агента, сгенерировать презентацию, посмотреть summary встречи и т.д.). На мой взгляд, даже простейшая админ-панель для внутреннего пользования уже сильно повысит эффективность – мне как участнику сейчас не хватает такой точки входа, приходилось пользоваться смесью консоли, чатGPT и VSCode. В идеале, всё сведём в один интерфейс.

- Выбор приоритетного кейса для демо: Поскольку ресурсов на всё не хватит, нужно сосредоточиться на 1-2 демонстрационных сценариях, которые быстрее всего довести до состояния “вау-эффекта”. Вероятно, это:

  - AI-команда для управления проектом (roadmap management): совместная работа нескольких агентов (Agile-коуч, PM, аналитик) по итогам интервью с заказчиком формирует живой документ дорожной карты проекта. Этот трек близок нам – мы уже делали части вручную – осталось увязать. Партнёр (DBI) заинтересован, и можно получить от них данные для тренировки.

  - Отраслевая AI-команда (например, для туризма): сделать прототип бота-консультанта, который по запросам клиента составляет персональный план путешествия (маршрут, смета)[53]. Либо аналогично для недвижимости – агент, собирающий и отправляющий подборки объектов, основываясь на диалогах с клиентом. Такие вещи наглядны и востребованы. Выбираем, где больше накоплено данных и экспертизы.

- Сроки и контроль: Мы планируем за оставшиеся недели августа – начало сентября реализовать пункты 1–4 (техническая интеграция и отладка). Пункт 5 – выбрать и приготовить демо-кейс – к середине сентября, чтобы к осени (конец сентября – октябрь) быть полностью вооружёнными для презентаций партнёрам[54]. Крайне важно, чтобы к моменту активного бизнес-развития (которое Юрий наметил на осень) у нас уже было что показать “наживую”, не только рассказывать концепцию.

- Критерий успеха ближайшего этапа: Если через ~2 недели мы сможем провести внутренний сквозной прогон: от имитации интервью до получения презентации или плана – и всё получится без доработки “вручную”, значит, мы готовы выходить из R&D в прототип на демо. Это откроет дорогу к первым пилотам с клиентами. Поэтому я для себя обозначил фокус: интеграция, интеграция, интеграция – связать и отполировать то, что уже есть. Новые функции – только если без них не работает связка.

## 6. Стратегические перспективы и выводы

- Вертикальные решения по отраслям: После отработки ядра платформы, стратегия – масштабирование вглубь вертикалей. Strato.Space видит потенциал в применении AI-команд в различных отраслях, где есть много рутинных коммуникаций и документов. Уже обсуждались кейсы: недвижимость (бот ассистирует риэлтору, ведёт сделку), автопродажи (агент сопровождает клиента от лида до покупки), строительство (AI-команда помогает вести проекты), гостиничный бизнес, туризм (генерация индивидуальных турпланов)[55]. В финансовой сфере – генерация отчётности, в юридической – подготовка типовых документов[56]. 
Моё видение: нужно будет выбрать 1-2 отрасли, где у нас есть компетенции или партнёры, и сделать там эталонное решение на базе нашей платформы. Оно послужит шаблоном для дальнейших внедрений. Причём продавать мы будем не сами агенты, а повышение эффективности процессов. Модель – совместное внедрение с партнёрами.

- Партнёрская модель и продажи: Стратегия, одобренная ранее, остаётся в силе: выходить на рынок через партнёров и разделение выгоды. Иными словами, вместо того чтобы просить с клиента большую предоплату за волшебный AI-продукт, мы заходим на условиях revenue sharing – внедряем AI-команду в их бизнес-процесс и получаем процент от дополнительного дохода или экономии, которую эта автоматизация принесёт[57]. Такой подход понижает входной барьер для клиентов и выстраивает отношения на основе общей мотивации к успеху. Конечно, это требует доверия – поэтому упор на долгосрочные партнёрства с надёжными компаниями[58]. Мы уже сейчас прощупываем интерес: цель – набрать порядка 20 партнёрских организаций (integrator’ов, консалтинг-фирм) к концу лета[59]. Возможно, срок сдвинется, но вектор понятен: формируем экосистему вокруг Strato.Space, где мы – технологический поставщик, а партнёры – проводники в конкретные рынки.

- Монетизация знаний, не инструментов: Важно отметить, мы сознательно не разглашаем нашу внутреннюю “кухню” даже партнёрам. Взаимодействие будет построено так: мы показываем возможности (какие задачи решает AI-команда), партнёр даёт нам доступ к своему кейсу, мы настраиваем решение внутри (через нашу фабрику), и возвращаем готовый результат. Все наши наработки (промпты, пайплайны, архитектура Agent Fab) остаются закрытыми, как competitive advantage[60]. По сути, agent-as-a-service, только сервис этот – не облачная платформа самообслуживания, а эксклюзивная фабрика, действующая за кулисами. Это позволит нам опережать копирования: конкуренты увидят только конечный эффект, но не легко смогут повторить метод.

- Масштабирование команды и процессов: В перспективе, по мере появления оплачиваемых проектов, нас ждёт рост. Мы уже думаем об операционном персонале – тех, кто будет сопровождать работу ботов, следить за качеством данных, вести финансы проекта и пр.[61]. Подход – нанимать осторожно и точечно, под конкретные роли. Вероятно, появится роль AI-оператора/тренера – человек, который будет курировать AI-команду на проекте, подкармливать её данными, поправлять промпты при необходимости. Также будем усиливать DevOps/Infra, чтобы поддерживать рост числа агентов и данных. Но: команда останется компактной, ставка на эффективность. Мы избегаем браться за больше, чем 2 крупных направления одновременно[62], чтобы не потерять фокус. Будем расширяться, только если это необходимо для выполнения обязательств.

- Конкурентный ландшафт и наше место: AI-разработкой сейчас занимаются многие, но наш подход – особый. Мы делаем акцент на долгосрочных процессах (в отличие от множества точечных AI-чатботов на рынке) и на синергии людей и AI (AI-команда дополняет, а не просто заменяет людей). У нас уже формируется технологическое ядро, которого нет у классических систем интеграторов. По сути, Strato.Space стремится стать проводником в новое поколение автоматизации. Мы понимаем, что AI радикально меняет правила игры в IT: сбор и формализация требований, превращение их сразу в работающие агенты – всё это трансформирует работу IT-компаний[63]. Наша задача – не упустить момент, а возглавить эту волну. Для этого мы инвестируем в собственные инструменты, а не полагаемся полностью на чужие облачные сервисы[64]. Да, используем LLM от OpenAI, но обёртка и “мозги” вокруг – наши, что даёт свободу манёвра.

- Видение будущего (через 1–2 года): Если смотреть вперёд, я вижу Strato.Space как AI-ферму, где десятки универсальных и специализированных агентов трудятся над разными задачами для разных клиентов, а наша команда orchestrates их работу. Клиент приходит не за программой, а за постоянно улучшаймым AI-процессом. Каждая новая задача оборачивается выделением команды агентов, которые быстро конфигурируются под неё (тут Agent Fab и репозиторий промптов играют ключевую роль). Мы накапливаем Prompt Repository как капитал: библиотека шаблонов и сценариев для большинства типовых бизнес-процессов. Это наподобие библиотеки исходников, только для AI. В итоге новый проект запускается быстрее и дешевле любой традиционной разработки – в этом наша ценность.

- Заключение – личная перспектива: На завершающей ноте, хочу подчеркнуть: мы уже проделали большой путь, заложили фундамент платформы. Сейчас находимся на грани перехода от исследований к настоящим продуктовым решениям. Я честно признаю – были моменты, когда мы разбрасывались, когда техника буксовала. Но это нормальный путь инноваций. Главное, у нас есть понимание, куда идти дальше, и есть синхронность в команде. Я верю, что сконцентрировавшись на интеграции и первых пилотах, мы в ближайшие месяцы докажем жизнеспособность нашей “фабрики агентов”. Это будет переломный момент: с этого шага Strato.Space сможет масштабировать успех, опираясь на прочную архитектуру и уникальные наработки. Мы всегда говорили, что AI – это не просто хайп, а возможность кардинально усилить компанию. Сейчас уже видно, как именно: через собственные AI-продукты, созданные по нашей методе. Убеждён, мы на правильном пути и ближайшие результаты это подтвердят.

## Структура презентации (слайды)

- Слайд 1: «Где мы сейчас и куда идём?»

  - (Титул) Логотип Strato.Space, название доклада. Кратко: личное видение развития проекта Strato.Space и Agent Fab. Целевая фраза: “AI-фабрика для долгих процессов – прогресс, планы, перспективы”. (Этот слайд задаёт тон, формулирует главный вопрос от основателя.)

- Слайд 2: Контекст и видение проекта 
– Основная идея: Strato.Space = фабрика AI-агентов для бизнес-процессов. Подпункты:

  - Пивот от услуг к продукту: фабрика решений вместо разовых проектов.

  - Два фокуса: управлять дорожными картами (DBI) и строить AI-команды под отрасли.

  - Цель – показать первые результаты уже сейчас (быстрый go-to-market через партнёров).

- Слайд 3: Новая парадигма разработки 
– Ключевые принципы:

  - AI разрабатывает ПО по требованиям: от need к готовому агенту без ручного кодинга.

  - Критерий успеха – результат и принятие заказчиком, а не процесс разработки.

  - Continuous iteration: требования, система и метод постоянно дорабатываются по ходу (гибкость вместо жёсткого плана).

- Слайд 4: Архитектура Strato.Space (слои) 
– Диаграмма или схематичный список:

  - Enabling System (фабрика) → генерирует → System-of-Interest (решение).

  - ES: команда + Agent Fab + Prompt Repo + MCP + ... (набор инструментов).

  - SoI: AI-агенты + документы, вписанные в процессы клиента.

  - Комментарий: Мы продаём клиенту SoI, а ES – наш внутренний секрет успеха.

- Слайд 5: Пайплайн “AI-Factory” 
– Поэтапно (иконки):

  - Интервью / извлечение знаний (VoiceBot),

  - Формализация требований (AI-аналитик),

  - Проектируем AI-команду (какие роли нужны),

  - Генерируем агентов под роли (Agent Fab),

  - Исполняем решения (агенты пишут документы/код),

  - Тестируем против критериев,

  - Ревизии по необходимости,

  - Доставка результатов клиенту.

  - (Внизу:) Итеративно: возврат на шаги 1-4 при новых вводных.

- Слайд 6: Промпты и агенты – наш “исходный код” 
– Тезисы:

  - Все артефакты (требования, схемы, promptы агентов, тесты) хранятся как код (Git).

- Strato Prompt Framework: 
шаблон YAML (Goal, Role, Context, Output...) для каждого агента.

  - Автоматизация: изменения в требованиях → пересборка связанных агентов (как CI/CD для AI).

- Слайд 7: Платформа и интеграции

– Основные компоненты:

  - Prompt Repository: база знаний о всех агентах (их “карточки”).

  - MCP-модули: VoiceBot API (диалоги), FS API (файлы), Call API (запуск агента), etc – связывают компоненты.

  - RAG (Vector DB): память проекта – поиск по расшифровкам, документам.

  - LangChain/Orchestration: управление цепочками агентов, повторяемость процессов.

  - (Вывод на слайде внизу): Архитектура = модульная, все части связаны через явные интерфейсы.

- Слайд 8: Agent Fab – фабрика агентов

– Коротко раскрыть:

  - Зачем: быстро создавать новых “AI-сотрудников” под задачу.

  - Как: по команде @AgentFab [роль] [цель] генерируется агент, сохраняется в репо.

  - Результат: масштабируемость – можем собирать AI-команды для любых проектов на лету.

  - (Фоном возможно схему Agent Fab или иконку фабрики + роботы.)

- Слайд 9: Agent Fab – прогресс

– Пункты:

  - Реализован прототип, умеет создавать простых агентов.

  - Пример: сгенерирован агент PresentMaker (авто-презентации).

  - Следующий этап: обучить на шаблонах, повысить автономность (минимум ручных правок новых агентов).

  - Примечание: Agent Fab – наше “secret sauce”, даёт нам фору перед конкурентами.

- Слайд 10: Strato VoiceBot – входной поток

– Пояснения:

  - Голосовой бот для интервью: записывает встречи, транскрибирует, задаёт вопросы по ходу.

  - Данные сохраняются в базу знаний (позже индексация в Vector).

  - Сейчас используется внутри, планируем расширить (интеграция с мессенджерами).

  - Ценность: автоматически структурирует знания от SME, экономя время аналитиков.

- Слайд 11: Текущий прогресс (итоги) 
– Две колонки:

- Что сделано:

  - Определена архитектура, роли, принципы.

  - Голосовой бот работает (MVP).

  - Первые агенты созданы (AgentFab, PresentMaker, NewsAggr).

  - Инфраструктура развернута (Git, тесты, векторная БД готова).

  - +1 человек в команде (DevOps) – начал расширение ресурсов.

- Что подтверждено:

  - Концепция AI-команды понятна клиентам (есть интерес).

  - Возможность генерировать доки/презентации 70-80% автоматически – продемонстрирована.

  - Инструменты (OpenAI, LangChain и др.) подходят, выбраны правильно.

- Слайд 12: Узкие места (честно)

– Список проблем:

  - Компоненты работают раздельно, нет сквозного сценария (нужно связать бот → анализ → док).

  - Не хватает единого интерфейса для пользователя/аналитика (только dev-tools, неудобно).

  - Интеграция с внешними системами ограничена (Telegram, CRM и др. – в планах, не сейчас).

  - Знания разбросаны по файлам – требуется единая knowledge base (в работе).

  - Небольшая команда → фокус на приоритетах (не делаем всё сразу, риски фрагментации).

- Слайд 13: План – что делаем сейчас

– Основные шаги ближайших недель:

  - Связываем всё в единый поток: после интервью VoiceBot данные идут в агентов, те – в презентер, и т.д. (Оркестрация через LangChain/MCP).

  - Запуск агента “по кнопке”: реализуем команду @AgentFab + последующий call созданного агента, чтобы проверить фабрику в бою.

  - MVP PresentMaker: на реальном кейсе (RMS) получить автопрезентацию со всеми промежуточными артефактами (outline, тезисы, слайды).

  - Интегрируем RAG: подключаем Vector DB, даём агентам память о прошлых встречах.

  - UI прототип: простой веб или чат-интерфейс, откуда можно дергать наши функции (для внутренней демонстрации).

  - Слайд 14: Ближайшая цель – демо в деле – Тезисы:

  - К осени 2025 у нас должно быть 2 демонстрационных сценария на 100% работающих.

  - Выбираем: (a) Управление roadmap’ом проекта, (b) Туристический AI-советник (или др. отрасль).

  - Готовим презентации и live-демо для партнёров.

  - Критично показать реально работающую AI-команду, а не только слайды – это убедит скептиков.

- Слайд 15: Долгосрочная стратегия

– Ключевые направления:

  - Вертикальные AI-команды: масштабирование решений на разные рынки (финансы, недвижимость, и пр.).

  - Партнёрская сеть: ~20 партнёров, внедряющих наши решения, модель revenue-sharing.

  - Укрепление IP: все внутренние наработки – наш секрет, продаём эффект, не инструмент.

  - Рост команды: точечно (AI-тренеры, ops), без раздувания; сохраняем гибкость.

  - Лидерство: Strato.Space как первопроходец AI-фабрики, формируем новый стандарт в отрасли.

- Слайд 16: Вижн и уверенность

– Завершающий акцент:

  - “Мы на пороге большой трансформации.”

  - Наши шаги сейчас определят, будем ли мы во главе изменений в разработке ПО.

  - Вера в подход: уже видно, как AI ускоряет и улучшает процессы – мы должны это показать миру.

  - Личное заверение: Я убеждён в нашей стратегии и готов вложиться, чтобы довести её до успеха вместе с командой.

## Рекомендации по быстрой сборке презентации в Apple Pages

- Использовать структуру выше: В Pages можно быстро набросать слайды, взяв заголовки и пункты из раздела «Структура презентации». Создайте новый документ в режиме Page Layout (страничная разметка) или используйте шаблон презентации. Каждый пункт списка – это отдельный слайд.

- Оформление: Выберите минималистичный шаблон (белый фон, чёрный текст) – стиль должен быть строгим, без лишних украшений, в духе внутренней деловой презентации. Следуйте принципу “ничего лишнего”: одноцветный фон, единый шрифт (Arial или San Francisco), читаемые заголовки.

- Разметка слайда: В Pages вставьте текстовые поля: одно для заголовка слайда (крупный шрифт, несколько слов) и ниже – список тезисов (мелким шрифтом). Можно копировать прямо из плана: заголовок слайда как заголовок страницы, подпункты – как буллеты под ним. Pages поддерживает маркерованные списки – отформатируйте их для аккуратного отображения.

- Изображения: Добавьте визуальный материал там, где это усиливает понимание. В частности, слайд 4 (Архитектура) можно сопроводить схематичным рисунком слоёв (Enabling System → System-of-Interest). Слайд 8 (Agent Fab) – хорошо вставить диаграмму из плана (Agent Fab v1.07). Чтобы вставить картинку в Pages, просто перетащите файл Agent Fab v.1.07.png на слайд и отрегулируйте размер. Убедитесь, что текст рядом объясняет рисунок.

- Выравнивание и читаемость: Проверьте, чтобы на каждом слайде не более 3-5 кратких пунктов. Шрифт не мельче 18-20pt для текста, ~32pt для заголовков – это требование читаемости. В Pages настроить это можно через стиль списка. Сделайте отступы и межстрочный интервал побольше – слайды должны “дышать”, не выглядеть перегруженными.

- Консистентность: Придерживайтесь единообразия – например, все заголовки слайдов в одном стиле (можно пронумеровать для ясности: “1. Контекст”, “2. Архитектура”, ... или оставить без номеров, как предпочитаете). Все буллеты формулируйте одним тоном (например, все – в виде коротких фраз без точки). Pages позволяет создать стиль списка – примените его ко всем слайдам, чтобы не было разноформатности.

- Использовать Outline Mode (если доступно): В Apple Pages нет явного режима “Outline” как в Keynote, но вы можете сначала подготовить текстовую структуру (как в нашем списке), а затем скопировать её слайд за слайдом. Либо альтернативно: открыть Apple Keynote, включить режим “Outline” и вставить туда пункты – Keynote сам разобьёт по слайдам. Затем можно отформатировать и, при желании, экспортировать обратно в Pages или PDF.

- Минимум времени – максимум контента: Поскольку времени мало, сфокусируйтесь на содержании, а не дизайне. Лучше потратьте время на проверку актуальности тезисов. Используйте текущий план как чек-лист: переносите пункты один за другим в презентацию. При необходимости сокращайте текст на слайдах (оставляйте ключевые слова), детали вы расскажете устно.

- Проверка и репетиция: После сборки пробегитесь по слайдам: логика должна течь последовательно (видение → архитектура → агент фаб → текущее → план → перспективы). Убедитесь, что нигде нет избыточного текста – слайды дополняют речь, а не дублируют её полностью. Попробуйте проговорить вслух по одному слайду: укладываетесь ~1-2 минуты на слайд, значит 20 минут на всё получится. В Pages можно экспортировать презентацию в PDF – это удобный формат, если планируется демонстрация через любой девайс.

- Итог: Используя данный структурированный план и шаблон слайдов, вы сможете за несколько часов собрать цельную презентацию. Сосредоточьтесь на ясности посыла на каждом слайде. Стиль – деловой и лаконичный, как и просили. Когда презентация будет готова, у вас на руках будет мощный материал для 20-минутного доклада, полностью отражающий Ваше личное видение прогресса и перспектив Strato.Space и Agent Fab.

2025-07-13_strato_strategic_session_transcript.txt [1] [2] [4] [5] [36] [37] [48] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]

process-agents.md: [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [21] [22] [32] [34] [35] [38] [45]

Strato.Space AI Prompt Framework by @choosemypower.md: [17] [18] [19]

focus-plan-1w.md: [20] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [31] [33] [40] [49] [50] [51] [52]

Strat Session II Prepare Plan. VP Messages.md: [29] [41] [42] [43] [44] [46] [47] [63] [64]

links.md: [39]